Приложение

к рабочей программе производственного контроля

качества питьевой воды в Сергеевском сельском поселении

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

**в Сергеевском сельском поселении**

**на 2022-2027 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **за организацию и исполнение** |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода | Администрация Сергеевского с/п |
|  | Проведение лабораторных исследований качества воды системы водоснабжения | ежегодно | Администрация Сергеевского с/п |  |  | Администрация Батуринского сельсовета |
| 2 | Своевременность информирования органов санэпидслужбы (Роспотребнадзора) и населения:  - об аварийных ситуациях или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения | Немедленно при возникновении | Председатель кооператива |
| 3 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водопровода | Май-сентябрь | Председатель кооператива |
| 4 | Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Постоянно | Председатель кооператива |
| 5 | Анализ работы скважины, проведение замеров | Ежемесячно | Слесарь (по договору) |
| 6 | Ремонт системы водоснабжения: | В течение года  по мере необходимости | Слесарь (по договору) |
| Определение места поломки |
| Оповещение руководства | Председатель кооператива |
| Разработка мероприятий по устранению поломки |
| Выполнение мероприятий по устранению поломки | Слесарь (по договору) |
| 7 | Замена глубинного насоса. | 2024 | Председатель кооператива |